Abschlussbericht

Johanniter Seniorenhäuser GmbH

Regionalzentrum Niederlassung West

Siegburger Straße 197

50679 Köln

Versorgungsintegrierte Künstliche Intelligenz zur Unterstützung professioneller Pflegeprozessgestaltung in der Langzeitpflege (ViKI pro)

Teilvorhabenbezeichnung Johanniter Seniorenhäuser GmbH:

Kooperation im Hinblick auf die Bedarfs- und Anforderungserhebung sowie die Bereitstellung der Erprobungs- und Evaluationsumgebung. Als interner IT-Dienstleister der JoSe ist die JCC, nunmehr umfirmiert in JOHS, für das Hosten der ViKI pro-Anwendung involviert.

Förderkennzeichen: 16SV8872

Berichtszeitraum: 01.08.2022 – 31.07.2025

Berichterstatter: Thomas Staisch; René Stephan Birx; Guido Löhrer

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Aufgabenstellung							3

1.1 Voraussetzungen									4

1.2 Abweichung von der Planung u. Auswirkungen auf den Ablauf des Projekts	5

1.3 Wissenschaftlicher Stand zum Projektstart						5

2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse und andere wesentliche Ereignisse	6

2.1 Datenanalyse										6

2.1.1 Dokumentenanalyse									6

2.1.2 Analyse der Pflegeprozessplanung						7

2.2 Entscheidungsunterstützungssystem						7

2.3 Wissensmodelle									8

2.4 Evaluation										8

2.4.1. Evaluationsdesign									8

2.4.2 Evaluationsergebnisse								10

3. Voraussichtliche Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse und der Erfahrungen	13

4. Fazit											14

5. Verwendete Literatur									15

1 Einführung und Aufgabenstellung

Ziel des Projekts ViKI pro war die Entwicklung und Erprobung eines evidenz- und expertisebasierten Entscheidungsunterstützungssystems zur Maßnahmenplanung im Rahmen des professionellen Pflegeprozesses. ViKI pro wurde für den Einsatz in der stationären Langzeitpflege konzipiert, exemplarisch für die dort besonders relevanten Anwendungsfelder „Mobilität“ und „Schmerz“. Das System wurde als hybrides KI-System realisiert, es kombiniert ein Expertensystem mit einem integrierten Sprachmodell zur Verarbeitung von Freitextinformationen. Ziel der Johanniter Seniorenhäuser GmbH war das als Praxisanwender  bearbeitete Teilvorhaben in Form der Kooperation im Hinblick auf die Bedarfs- und Anforderungserhebung sowie die Bereitstellung der Erprobungs- und Evaluationsumgebung. Als interner IT-Dienstleister der JoSe war die JCC, nunmehr umfirmiert in JOHS, für das Hosten der ViKI pro-Anwendung involviert und mit in die Planung einbezogen. Weiterhin wurde im Verlaufe des Projekts rasch die in der Antragstellung nicht bedachte Bedeutung des Datenschutzes erkannt. Insoweit mussten die Datenschutzbeauftragten der Johanniter Seniorenhäuser GmbH, PwC Cyber Security Services GmbH, 10117 Berlin, mit einbezogen werden. Diese prüfte die Datenschutzfolgenabschätzung im Speziellen und die Datenschutzerklärung der Kooperationspartner im Allgemeinen.

Auf der Grundlage evidenzbasierter Literatur, pflegefachlicher Quellen und pflegerischer Expertise wurden Wissensmodelle entwickelt, um geeignete Zielgrößen für die KI-basierte fallbezogene Auswahl und Anpassung von Pflegemaßnahmen in den Anwendungsfeldern „Mobilität“ und „Schmerz“ zu identifizieren. Durch datenbasierte und passgenaue Maßnahmenempfehlungen soll ViKI pro einen Beitrag zur Optimierung der Pflegeprozessgestaltung leisten. Darüber hinaus zielt das System darauf ab, Pflegefachkräften pflegewissenschaftlich fundiertes Wissen bereitzustellen und so eine Möglichkeit zur Verbesserung bzw. Aktualisierung ihres Fachwissens im Pflegealltag zu schaffen. Ein zentrales Ziel bestand zudem darin, ein System mit nachvollziehbarer KI zu entwickeln. Dies bedeutet, dass die Entscheidungsregeln sowie die Quellen der Parameter für die vom System vorgeschlagenen Maßnahmen offengelegt werden, sodass Pflegefachkräfte die Empfehlungen prüfen und nachvollziehen können.

Das Teilvorhaben der JoSe als Praxispartner -und Anwender umfasste sechs Schwerpunkte:

1.	Bereitstellung der vorhandenen Pflegedokumentation hinsichtlich verfügbarer Routinedaten sowie der zugrunde liegenden Erhebungs- und Dokumentationsprozesse.

2.	Systematische Unterstützung der Konsortialpartner bei der Recherche und Auswahl geeigneter pflegerischer Maßnahmen für die Anwendungsfelder Mobilität und Schmerz für die Pflegewissenschaft und Technikpartner sowie Bereitstellung derselben.

3.	Erhebung allgemeiner Bedarfe und Anforderungen für und in der Pflegepraxis.

4.	Mitberatung bei der Entwicklung der Konzeption und Entwicklung pflegewissenschaftlich fundierter Wissensmodelle für die Anwendungsfelder Mobilität und Schmerz.

5.	Bereitstellung der Erprobungs- und Evaluationsumgebung in der Einrichtung (in technischer Hinsicht durch Hosting, erstellt über die JOHS).

6.	Praktische Erprobung und Evaluation der entwickelten Modelle und Software in der Einrichtung Köln-Zollstock im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit und Qualität.

1.1 Voraussetzungen

Ein Konsortium mit sechs Partnern aus den Bereichen Technologie, Praxis und Pflegewissenschaft entwickelte im Beteiligungszeitraum der JoSe von 01.08.2022 bis 31.07.2025, bei einigen Konsortialpartnern bis zum 31.10.2025, das prototypische Entscheidungsunterstützungssystem. Folgende Partner waren am Forschungsverbund beteiligt:

-	AWS-Institut für digitale Produkte und Prozesse gGmbH, Saarbrücken

-	Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT)

-	Connext Communication GmbH (Connext), Paderborn

-	Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP), Köln

-	Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern

-	Johanniter Seniorenhäuser GmbH (JoSe)

Für die JoSe war die Einbindung folgender Partner erforderlich:

- 	PwC Cyber Security Services GmbH, 10117 Berlin als Datenschutzbeauftragte der JoSe

-	JOHS, Johanniter HealthCare-IT Solutions GmbH, 12205 Berlin, Implementierung Docker Image für die Nutzung der Applikation ViKI pro Köln-Zollstock

Beraten wurde das Konsortium als assoziiertem Partner vom AOK-Bundesverband.

Grundlage des Projektes war das klinische Entscheidungsunterstützungssystem (CDSS) DiADeMa des Konsortialpartners ITWM. Es besteht aus einem C#-Backend und einem Angular-Frontend und wird über XML-Dateien zu Parametern, Interventionen und Regeln konfiguriert. Interventionen werden als Para-meterkombinationen dargestellt, die Regeln in einer menschen- und maschinenlesbaren Syntax auf Basis der Prädikatenlogik 2. Ordnung formuliert.

1.2 Abweichung von der Planung und Auswirkungen auf den Ablauf des Projekts

Hervorgehoben werden muss, dass bereits zu Beginn im Projekt das von den Kooperationspartnern bislang in der Planung nicht (so wie bei der CBT oder der JoSe) oder lediglich beiläufig aufgeführte Arbeitspaket „Datenschutz“, das im Rahmen der ELSI-Anforderungen umgesetzt wurde. Es wies eine deutlich höhere Zeitintensität auf, als dies, wenn überhaupt, zuvor eingeschätzt wurde.

Sowohl in der Initialphase als auch zum Ende des Projekts erforderte es deutlich mehr Aufwand als ursprünglich vorgesehen und band umfangreiche personelle wie zeitliche Ressourcen. Hinzu kam im zweiten Projektjahr ein Hackerangriff auf die CBT als ebenfalls beteiligten Praxispartner, der im Konsortium einen erhöhten Abstimmungsbedarf auslöste und zusätzliche Verzögerungen verursachte.

Diese beiden Faktoren wirkten sich maßgeblich auf die zeitliche Planung und die Testdurchführung aus. Mehrere Arbeitsschritte mussten umstrukturiert und neu terminiert werden, dennoch konnten nahezu alle geplanten Aktivitäten umgesetzt werden.

Darüber hinaus konnten jedoch die ELSI-Anforderungen durch die Expertise der beteiligten Partner, bei der JoSe unter Beteiligung der PwC Cyber Security, vollständig abgedeckt werden. Die Erstellung der „Vereinbarung zur Erfüllung der Pflichten nach Art. 26 DSGVO bei Vorliegen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit“ wurde von der juristischen Abteilung der Fraunhofer Zentrale unter Beteiligung der PwC Cyber Security Services GmbH, 10117 Berlin auf Seiten der JoSe unterstützt. Die Einholung des Ethikvotums erfolgte an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.

1.3 Wissenschaftlicher Stand zum Projektstart

KI-gestützte Entscheidungsunterstützungssysteme zur Unterstützung der Pflegeprozessgestaltung, die mit Routinedaten aus stationären Einrichtungen arbeiten, waren zum Zeitpunkt der Projektumsetzung nicht verfügbar. Als technische Grundlage für das ViKI pro-System wurde das Clinical Decision Support System (CDSS) DiaDeMa des Projektpartners ITWM genutzt. Für die Entwicklung der Wissensmodelle konnte im Projekt zum Teil auf das Know-how des Projektpartners ITWM, aus früheren Entwicklungsprojekten in der Medizin zu Entscheidungsunterstützungssystemen, zurückgegriffen werden. Durch den Industriepartner Connext Vivendi wurde sichergestellt, dass das entwickelte System mit einer Schnittstelle an die elektronische Pflegedokumentation der beteiligten Praxiseinrichtungen angebunden werden konnte.

2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse und andere wesentliche Ereignisse

2.1 Datenanalyse

Um einen fundierten Einblick in die Inhalte der Pflegedokumentation sowie in die Prozessschritte der Pflegebedarfserhebung und Maßnahmenplanung zu gewinnen, erstellte das DIP in engem Austausch mit der JoSe eine Dokumentenanalyse und leitfadengestützte Interviews zum Pflegeprozess durchgeführt.

2.1.1 Dokumentenanalyse

Zur Bewertung der Verfügbarkeit der in der Pflegedokumentation vorhandenen relevanten Entscheidungsparameter in den Bereichen Mobilität und Schmerzmanagement untersuchte das Konsortium 11 Falldatensätze u.a. aus der Einrichtung der JoSe in Köln-Zollstock, um die Verfügbarkeit relevanter Informationen für die Entscheidungsunterstützung in den Anwendungsfeldern zu bewerten.

Die Analyse zeigte, dass zahlreiche für pflegerische Interventionsempfehlungen relevante Parameter in der bestehenden Dokumentation nur unvollständig erfasst sind. Einschränkungen zeigten sich insbesondere in der Verfügbarkeit, der Verteilung der Daten und in der Strukturierung.

•	Verfügbarkeit: Nicht alle als relevant identifizierten Informationen stehen in der Dokumentation zur Verfügung. Nur wenige Parameter sind durchgehend verfügbar, die Mehrzahl der Informationen steht häufig oder manchmal zur Verfügung und einige werden nicht dokumentiert.

•	Verteilung: Relevante Daten finden sich in unterschiedlichen Quellen wie BI, SIS, Risikomatrix, Pflegeberichten, Verordnungen oder Diagnosen.

•	Strukturierung: Viele Angaben liegen ausschließlich in unstrukturierter Form vor, was die Auswertung und Nutzung für ein Entscheidungsunterstützungssystem erheblich erschwert.

Für den Bereich Mobilität zeigte sich, dass zentrale Risikofaktoren, wie sie im Expertenstandard „Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege“ (DNQP 2020) definiert sind, nicht vollständig dokumentiert sind. Um eine bessere Grundlage für pflegerische Entscheidungen zu schaffen, wurden daher unter enger Abstimmung u.a. mit der JoSe zwölf zusätzliche Parameter festgelegt, darunter Diagnosen wie Demenz oder Epilepsie, die Nutzung von Hilfsmitteln, eine Sturzvorgeschichte, Sturzangst sowie Indikatoren für körperliche Inaktivität und eingeschränkte Bewegungsräume.

Im Bereich Schmerzmanagement standen noch weniger für die Ableitung von Maßnahmen notwendige Parameter in der Dokumentation zur Verfügung. Angaben zur Schmerzart, -lokalisation, -intensität oder individuellen Bewältigungsstrategien wurden weder systematisch noch in ausreichender Detailtiefe erfasst. Häufig finden sich relevante Informationen nur in Pflege- oder Verlaufsberichten, die bei der Auf-nahme der Bewohnerinnen und Bewohner noch nicht vorliegen und damit auch nicht für die initiale Pflegeprozessplanung zur Verfügung stehen.

Zur Schließung dieser Lücke wurde ein Fragebogen entwickelt, der ein Schmerzscreening sowie eine umfassende Schmerzerfassung umfasst. Er berücksichtigt unter anderem Art, Intensität, Lokalisation und Auslöser von Schmerzen, pharmakologische und nicht-pharmakologische Behandlungen sowie selbstberichtete Strategien des Schmerzmanagements.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die derzeitige Dokumentation nicht ausreicht, um ein klinisches Entscheidungsunterstützungssystem zuverlässig mit den erforderlichen Informationen zu versorgen. Durch die Definition zusätzlicher strukturierter Parameter im Bereich Mobilität sowie die Entwicklung eines standardisierten Schmerzfragebogens wurde für ViKI pro die Grundlage geschaffen, alle relevanten Da-ten systematisch und in verwertbarer Form zu erheben.

2.1.2 Analyse der Pflegeprozessplanung

Die Aussagekraft für KI-basierten Anwendungen hängt stark von den für die Nutzung und für das Training  verfügbaren Daten ab und variiert daher im Vergleich zur praktischen Anwendung in den Praxiseinrichtungen. Im Rahmen der Analyse der Pflegeprozessplanung wurde geprüft, inwieweit die im Rahmen der Strukturierten Informationssammlung (SIS), dem in der stationären Langzeitpflege verwendeten Dokumentationsinstrument - dokumentierten Pflegebedarfe als Grundlage für KI-Entscheidungsunterstützungssysteme zur Maßnahmenplanung im Pflegeprozess geeignet sind.

Hierfür wurde eine Prozessanalyse mit inhaltlicher Ableitung relevanter Konsequenzen durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte mittels elf leitfadengestützter Interviews zur Dokumentationspraxis u.a. in der Einrichtung Köln-Zollstock. Die Interviews wurden nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zur Bewertung der Datenqualität wurde das METRIC-Framework herangezogen.

Die Analyse zeigte Einschränkungen in der für die Kooperationspartner erforderlichen Datenkonsistenz. Die im Rahmen der SIS erhobenen Daten sind für das Training von KI-Anwendungen zur Maßnahmenplanung nur bedingt geeignet. Die Analyse zeigt in welchen Bereichen die SIS-Daten für den Einsatz in KI-Anwendungen einer besonderen Qualitätsprüfung und Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse der Analyse u.a. durch das DIP ist nach deren Angaben in Vorbereitung.

2.2 Entscheidungsunterstützungssystem

Das in ViKI pro entwickelte Entscheidungsunterstützungssystem umfasst drei Komponenten:

1.	Wissensmodelle für Schmerz und Mobilität: Pflegewissenschaftlich fundierte Modelle als Grundlage wissensbasierter Entscheidungsregeln für Pflegemaßnahmen

2.	Expertensystem DiADeMa: Technische Umsetzung der Regeln zur automatisierten fallspezifischen Entscheidungsunterstützung

3.	Sprachmodell: Analyse von Freitext-Dokumentation zur intelligenten Anreicherung der strukturierten Entscheidungsgrundlagen.

Als Eingangsdaten nutzt das System Informationen aus der Pflegedokumentation (BI, SIS, Risikomatrix). Ergänzend werden zusätzlich, bislang nicht routinemäßig erfasste Daten, etwa aus Schmerzscreening, Schmerzerfassung oder zusätzlichen Mobilitätsparametern, manuell erhoben. Das integrierte Sprachmodell unterstützt die Auswertung von Freitexten im Bereich Mobilität und stellt die Ergebnisse über DiA-DeMa bereit.

2.3 Wissensmodelle entwickelt durch das DIP

Die Wissensmodelle für die Anwendungsfelder Mobilität und Schmerzmanagement bilden den aktuellen Stand pflegerischen Wissens ab und enthalten Entscheidungsregeln zur Empfehlung geeigneter Interventionen. Diese Regeln wurden im Expertensystem DiADeMa implementiert.

Insgesamt wurden seitens des DIP mit Unterstützung der JoSe für beide Anwendungsfelder 78 pflegerische Interventionen identifiziert: 43 für den Bereich Mobilität und 35 für das Schmerzmanagement. Die Entscheidungsregeln wurden als Entscheidungsbäume auf Basis von Expertenwissen entwickelt. Als Eingangsparameter dienen für „Mobilität“ 46 Parameter aus der bestehenden Dokumentation, ergänzt durch 13 zusätzliche Parameter sowie 21 für das Schmerzmanagement. Die Mehrzahl der Entscheidungsregeln beruhen auf der Kombination von zwei bis zehn Parametern, anhand derer eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung für pflegerische Interventionen ausgesprochen wird.

2.4 Evaluation

2.4.1. Evaluationsdesign

Die Testungen und Anpassungen der Wissensmodelle erfolgten durch das DIP unter Einbezug der JoSe als Praxispartner und unseren dortigen Rückmeldungen sowie des Technikpartners ITWM, der die technische Umsetzung der Wissensmodelle verantwortete. Beide Modelle durchliefen drei Iterationen.

In Vorbereitung der praktischen Verprobung wurde die Datenschutz-Folgenabschätzung durch die PwC im Auftrage der JoSe durchgeführt, um einen Datenschutzverstoß zum Nachteil der Beschäftigten und der Bewohnerschaft der Einrichtung in Zollstock auszuschließen. Sowohl die Vorhaltung der räumlichen und sachlich erforderlichen Rahmenbedingungen zur Testung in der Einrichtung Zollstock wurden seitens der JoSe geplant und vorbereitet.

Im März (Vortestung der Systeme und deren Abstimmung und Einbindung in die Softwarearchitektur) und April 2025 wurde die abschließende Evaluation der Wissensmodelle bei der JoSe als Praxispartnern durchgeführt. Mit insgesamt 11 realen Falldatensätzen aus den beiden Einrichtungen wurde die Evaluation durchgeführt. Zwei Pflegefachkräften bewerteten dabei, unabhängig voneinander, für jeden Fall die vom System generierten Vorschläge. Die Pflegefachkräfte wurden in einer Schulungseinheit von u.a. von der Projektassistentin der JoSe in den fachlichen Hintergrund und das Testungsverfahren eingewiesen. Es wurde sowohl eine schriftliche Information zur Verfügung gestellt als auch die Eingabe mit den Pflegefachkräften gemeinsam geübt.

Die relevanten Entscheidungsparameter wurden entweder über eine Schnittstelle aus der vorhandenen Dokumentation in das ViKI pro-System übernommen, die zusätzlichen im Fragebogen erfassten Parameter wurden von den Pflegefachkräften darüber hinaus erhoben und dann in das System eingegeben. Die Evaluation umfasste sowohl die Entscheidungsregeln als auch das Sprachmodell. Das Verfahren bestand aus den folgenden drei Schritten:

1.	Übernahme der Parameter aus der Routinedokumentation „BI“ und „SIS“ in ViKI pro. Während dies in einer der Einrichtungen automatisiert erfolgen konnte, mussten die Daten in der anderen Einrichtung aufgrund technischer Schwierigkeiten manuell eingegeben werden.

2.	Ergänzung der zusätzlich zu erhebenden Parameter zum Mobilitätsmanagement durch Interpretation und Aufbereitung der Freitexteingaben in der SIS durch das Sprachmodell. Die Parametervorschläge des Sprachmodells wurden anschließend von den testenden Pflegefachkräften auf ihre Korrektheit bewertet und gegebenenfalls manuell korrigiert, um eine vollständige Dokumentation für die pflegerische Interventionsregelbasis sicherzustellen. Die testenden Pflegefachkräfte hatten die Möglichkeit, den Vorschlag des Sprachmodells vollständig zu übernehmen, lediglich den vorgeschlagenen Wert (z. B. „Brille“ als Sehhilfe) ohne die Begründung zu akzeptieren oder den Vorschlag vollständig abzulehnen.

3.	Kennzeichnung aller 78 Pflegeinterventionen, auf Grundlage der vordefinierten Entscheidungslogik, als „empfohlen“, „unklar“ oder „nicht empfohlen“. „Unklar“ bedeutete dabei, dass die dokumentierten Werte keine eindeutige Aussage für oder gegen eine Intervention zuließen. Für jede Pflegeintervention beantworteten die testenden Pflegefachkräfte zwei Fragen:

a)	Ist die Empfehlung des Entscheidungsunterstützungssystems ViKI pro korrekt, d. h. die Kennzeichnung als „empfohlen“, „unklar“ oder „nicht empfohlen“?

b)	Würden Sie diese Pflegeintervention in ihren Pflegeplan übernehmen?

Die erste Frage diente der Überprüfung der Richtigkeit des Wissensmodells. Mit der zweiten Frage sollten potenziell irrelevante Pflegeinterventionen oder mögliche Lücken in den Standardpflegeplänen der Einrichtungen identifiziert werden.

Die Testung erfolgte der Praxiseinrichtung Zollstock der JoSe vom 14.04.2025 bis 18.04.2025. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Rahmenbedingungen der Testung in den beiden Einrichtungen.

Abb. 1: Rahmenbedingungen der Testung in den Praxiseinrichtungen

Die Unterschiede in den Rahmenbedingungen der Evaluation zwischen den beiden Einrichtungen sind einmal auf die technischen Schwierigkeiten von Einrichtung 1 zurückzuführen, die durch einen Hackerangriff verursacht wurden. Eine elektronische Schnittstelle zu einem externen System, wie es ViKI pro darstellt, war zu diesem Zeitpunkt –im Gegensatz zur Einrichtung der JoSe- nicht realisierbar. Zum zweiten bestanden in Einrichtung eins noch Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen dem Sprachmodell und der Softwareplattform DiADeMa, die vor der Realtestung in Einrichtung zwei behoben werden konnten.

Die praktische Erprobung und Evaluation in der Einrichtung der JoSe verlief planungsgemäß und erfolgreich in allen Bereichen, wie den nachfolgenden Tabellen zu entnehmen ist.

2.4.2 Evaluationsergebnisse

Insgesamt wurden 1.706 Bewertungen vorgenommen. Davon wurden von den Testenden Pflegefach-personen 1.224 (72 %) Maßnahmenempfehlungen „korrekt“ und 482 (28 %) „inkorrekt“ bewertet. Von den 678 „empfohlenen“ Vorschlägen wurden 594 (88 %) als „korrekt“ eingestuft, und bei 63 % der 833 „nicht empfohlenen“ Vorschläge war die Kennzeichnung ebenfalls zutreffend und die „nicht empfohlen“ wurde dann als „korrekt“ bewertet. Die Bewertungen zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Einschätzung zur Korrektheit der Maßnahmenempfehlungen

Die Abbildungen drei und vier zeigen die Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Einrichtungen. Beim Vergleich zeigt sich eine deutlich höhere Rate „korrekter“ Bewertungen in Einrichtung der Johanniter Seniorenhäuser GmbH (79 %), in der das System zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert wurde, als in Einrichtung 1 (CBT) (66 %). Dieses Muster zeigt sich insbesondere bei den „nicht empfohlenen“ Vorschlägen (50 % „korrekt“ in Einrichtung 1 gegenüber 80 % „korrekt“ in Einrichtung der JoSe).

Abbildung 3: Einschätzung zur Korrektheit der Maßnahmenempfehlungen Einrichtung 1

Abbildung 4: Einschätzung zur Korrektheit der Maßnahmenempfehlungen der Einrichtung 2

Die Korrektheit der Empfehlungen des Systems wurde in den Anwendungsfeldern Mobilität und Schmerzmanagement sehr ähnlich bewertet. Während 669 von 944 (71 %) der Vorschläge im Bereich Mobilität als „korrekt“ bewertet wurden, liegt der entsprechende Wert im Bereich Schmerzmanagement bei 555 von 762 (73 %).

Darüber hinaus wurde bewertet, ob die empfohlenen pflegerischen Maßnahmen in die reale Pflegeplanung übernommen werden würden. Fokus der Auswertung ist hier, dass möglichst viele der empfohlenen Maßnahmen in die Pflegeplanung übernommen werden, während möglichst wenige der nicht empfohlenen Maßnahmen übertragen werden sollten.

Abbildung 5 zeigt hierfür die Ergebnisse für beide Testungen. Von den vom System empfohlenen pflegerischen Maßnahmen würden 81 % (550 von 677) in die Maßnahmenplanung übernommen werden. Von den „nicht empfohlenen“ Vorschlägen würden 26 % (210 von 802) der pflegerischen Maßnahmen in die Maßnahmenplanung übertragen werden.

Abbildung 5: Einschätzung zur Übernahme empfohlener Maßnahmen in die Pflegeplanung

Diese Ergebnisse lassen sich ebenfalls nach Einrichtung und Anwendungsfeld differenzieren. Auch hier zeigen sich in Einrichtung der Johanniter Seniorenhäuser GmbH leicht bessere Ergebnisse im Vergleich zur ersten Einrichtung. Von den empfohlenen pflegerischen Maßnahmen würden 77 % (272 von 351) in Einrichtung 1 und 85 % (278 von 326) in Einrichtung 2 in die Maßnahmenplanung übernommen. Bei den nicht empfohlenen Maßnahmen fallen die Werte ähnlicher aus (25 % in Einrichtung 1 und 28 % in der Einrichtung 2).

Die Ergebnisse für die Anwendungsfelder Mobilität und Schmerzmanagement sind erneut vergleichbar. 80 % (202 von 253) der empfohlenen Maßnahmen im Bereich Mobilität würden in die Pflegeplanung übernommen werden und 82 % (348 von 424) im Bereich Schmerzmanagement. Bei den nicht empfohlenen Maßnahmen liegen die Werte bei 24 % für Mobilität und 33 % für Schmerzmanagement,

Abschließend schätzten die testenden Pflegefachpersonen ein, ob sie mit dem System einen korrekten Pflegeplan erstellen könnten. Diese Frage wurde für jeden bewerteten Fall einzeln gestellt, sodass dieselbe Pflegefachperson mehrfach antworten konnte; dies ist sinnvoll, da die Antwort je nach spezifischer Pflegesituation variieren kann.

Für das Anwendungsfeld Mobilität gaben 67 % (12 von 18) der Bewertenden an, dass dies vollständig möglich sei, und 33 % (6 von 18) erklärten, dass es weitgehend möglich sei. Für das Anwendungsfeld Schmerzmanagement sagten 60 % (12 von 20), dass es vollständig möglich sei, einen korrekten Pflegeplan zu erstellen. 35 % (7 von 20) hielten dies für weitgehend möglich, und 5 % (1 von 20) antworteten, dass dies eher nicht möglich sei.

Darüber hinaus gaben 24 % (4 von 17) an, durch das System pflegerische Maßnahmen kennengelernt zu haben, die ihnen zuvor nicht bekannt waren, und weitere 24 % (4 von 17) berichteten, dass das System pflegerische Maßnahmen enthalte, die in ihrer Einrichtung nicht angewendet werden.

3. Voraussichtliche Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnisse und Erfahrungen

Die Projektergebnisse zeigen, dass ein regelbasiertes Entscheidungsunterstützungssystem grundsätzlich einen erheblichen Nutzen für die Pflegeplanung in der stationären Langzeitpflege bieten kann. Die in VIKI pro entwickelten Wissensmodelle für Mobilität und Schmerzmanagement erzielten gute Testergebnisse: 72 % der Maßnahmenvorschläge wurden von den testenden Pflegefachpersonen als korrekt bewertet, und 81 % der empfohlenen Maßnahmen würden in die Pflegeplanung übernommen werden. Zudem berichteten 24 % der Pflegefachpersonen, dass sie durch das System neue pflegerische Maßnahmen kennengelernt haben – ein Hinweis darauf, dass das Ziel der fachlichen Wissensunterstützung erreicht wurde.

Darüber hinaus wurden im Projekt zentrale Herausforderungen im Hinblick auf die in der Langzeitpflege verfügbaren Routinedaten identifiziert, die für KI-gestützte Anwendungen in der Pflegeprozessgestaltung relevant sind.

•	Routinedaten der stationären Langzeitpflege bieten nur eine eingeschränkte Grundlage für ein umfassendes regelbasiertes CDSS, da Informationen häufig unvollständig, unstrukturiert, verstreut oder uneinheitlich dokumentiert sind.

•	Die fehlende Nutzung standardisierter Pflegefachsprache, Terminologien und Klassifikationen er-schwert die Automatisierung, die Systeminterpretation und die Modellierung eines konsistenten Regelwerks.

•	Um das System über die Aufnahmephase hinaus nutzbar zu machen, müssen Informationen aus dem laufenden Pflegeprozess einfließen, insbesondere aus dem Pflegebericht, der oft in Freitext vorliegt und damit schwer maschinenlesbar ist.

Das für ViKI pro entwickelte Testdesign erwies sich als geeignet für eine systematische Evaluation des Systems durch Pflegefachpersonen und lieferte zugleich wichtige Erkenntnisse für die Optimierung zukünftiger Testverfahren.

•	Präziser formulierte Bewertungsfragen und ein verbessertes Pre-Testing können die Systembewertung weiter verbessern.

•	Fehlbewertungen, insbesondere bei „nicht empfohlenen“ Maßnahmen, verdeutlichen die Not-wendigkeit eines einfacheren Testdesigns.

•	Die zweite Einrichtung erzielte vermutlich durch geringeren manuellen Eingabeaufwand bessere Ergebnisse, was die Bedeutung integrierter digitaler Lösungen unterstreicht. Dies deckt sich mit internationalen Erkenntnissen, die integrierte CDSS als überlegen gegenüber Stand-alone-Lösungen ausweisen.

Der in ViKI pro entwickelte regelbasierte Ansatz ist eine tragfähige Lösung für Entscheidungsunterstützungssysteme in der Pflegeprozessgestaltung. Die Empfehlungsgüte der vorhandenen Wissensmodelle könnte, ergänzend durch einen datengetriebenen Ansatz, weiter erhöht werden, etwa durch Vergleich ähnlicher Fälle oder differenziertere Empfehlungsstufen. Hierfür ist jedoch eine ausreichend große Datengrundlage notwendig.

Die Einführung von strukturierten Dokumentationsstandards (z. B. NMDS) sowie die Weiterentwicklung pflegerischer Klassifikationsmodelle bieten dabei großes Potential, um digitale Entscheidungsunterstützungssysteme verlässlich einsetzen zu können.

Aus technischer Sicht konnte bei der JoSe erfolgreich das entwickelte Daten- und Sprachmodell in die dort bestehende Softwarestruktur eingebunden werden.

4. Fazit

Insgesamt zeigt das Projekt Möglichkeiten für die digitale, KI-gestützte Gestaltung des Pflegeprozesses in der deutschen Langzeitpflege auf: Es kombiniert regelbasierte Wissensmodelle und strukturierter Datenerfassung mit einem Sprachmodell und gibt Ausblick zur Umsetzung von hybrid datengetriebenen Empfehlungssystemen. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten eine wertvolle Basis für weitere Forschung, Systementwicklung und den praktischen Einsatz in Pflegeeinrichtungen.

Die im Rahmen der Teilvorhabenbeschreibung dargestellten umfangreichen Aufgaben der Johanniter Seniorenhäuser GmbH als Kooperationspartner des Projekts ViKI pro im Hinblick auf die Bedarfs- und Anforderungserhebung sowie die Bereitstellung der Erprobungs- und Evaluationsumgebung konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

2.1.3 Verwendete Fachliteratur

Akbar, S.; Lyell, D. and Magrabi, F. (2021): Automation in nursing decision support systems: A systematic review of effects on decision making, care delivery, and patient outcomes. Journal of the American Medical Informatics Association, Vol. 28, Nr. 11, 2502-2513. DOI: 10.1093/jamia/ocab123

Beikirch, E., & Bölicke, C. (2025). Zehn Jahre Strukturmodell: Eine wesentliche Neuerung feiert Jubiläum. Altenpflege-Online, Net(1), 20–23. Verfügbar unter: 67b2f2f004c1dcbead872567_AP_01_2025_Schwerpunkt_EinSTEP I (Aktuelles aus dem Projektbüro).pdf

Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory? American Sociological Review, 19(1), 3–10.

BMFTR. (2021). Richtlinie zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet „Repositorien und KI-Systeme im Pflegealltag nutzbar machen“. Verfügbar unter: https://www.gesundheitsforschung-bmftr.de/de/richtlinie-zur-forderung-von-forschung-und-entwicklung-auf-dem-gebiet-repositorien-und-ki-12918.php

Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (2025). Gesetze-im-Internet. Verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/gesetz-befugniserweiterung-entbuerokratisierung-pflege.html

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2025). Bias in der künstlichen Intelligenz [Whitepaper]. Verfügbar unter: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/KI/Whitepaper_Bias_KI.pdf

Butterfield, A., Ekembe, G., & Kerr, A. (2016). A dictionary of computer science (7th ed.). Oxford University Press. Verfügbar unter: https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199688975.001.0001/acref-9780199688975-e-6364

Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. & DZNE (2017): S3 Leitlinie Schmerzassessment bei älteren Menschen in der vollstationären Altenhilfe. [Online]. Available: https://register.awmf.org/assets/guidelines/145-001l_S3_Schmerzassessment-bei-aelteren-Menschen_in-der-vollstationaeren_Altenhilfe_2018-02_1-abgelaufen.pdf.

Deutsche Schmerzgesellschaft e.V., Ad-hoc-Kommission Curriculum Pflegefortbildung & Schmerz (2021). Curriculum zum pflegerischen Schmerzmanagement. Berlin, Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. Verfügbar unter: https://www.schmerzgesellschaft.de/fileadmin/2021/pdf/DS_Currciulum_Schmerzmanagement_Pflege_20102021_Screen.pdf

Deutsche Schmerzgesellschaft e.V., Deutsche Gesellschaft für Geriatrie e.V., UVSD SchmerzLOS e.V. (Hrsg.) (2025): S3-Leitlinie Schmerzmanagement bei geriatrischen Patient:innen in allen Versorgungssettings (GeriPAIN). Leitliniensynopse 1.0, 2025, AWMF-Registernummer 145/005, https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/145- 005

DNQP (2020a): Expertenstandard nach § 113a SGB XI "Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege". [Online]. Verfügbar unter: https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2020/12/Expertenstandard-%E2%80%9EErhaltung-und-Fo%CC%88rderung-der-Mobilita%CC%88t-in-der-Pflege%E2%80%9C-Aktualisierung-2020.pdf

DNQP (2020b): Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege. Aktualisierung 2020 [Online]. Verfügbar unter: https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Expertenstandards/Schmerzmanagement/Schmerz-Akt2020_Auszug.pdf

DNQP (2020): Expertenstandard nach § 113a SGB XI "Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege". [Online]. Verfügbar unter: https://www.gs-qsa-pflege.de/wp-content/uploads/2020/12/Expertenstandard-%E2%80%9EErhaltung-und-Fo%CC%88rderung-der-Mobilita%CC%88t-in-der-Pflege%E2%80%9C-Aktualisierung-2020.pdf

Ehamnn/Selmayr; Datenschutz-Grundverordnung, C.H. Beck, 3. Auflage 2024

EinSTEP. (2019, Mai). Einführung des Strukturmodells in der ambulanten, stationären und teilstationären Langzeitpflege: Folienpräsentation zu den bundeseinheitlichen Informations- und Schulungsunterlagen (Version 2.0).

EinSTEP. (2025). Informations- und Schulungsunterlagen zur Pflegedokumentation mit dem Strukturmodell in der ambulanten, vollstationären und teilstationären Langzeitpflege sowie der Kurzzeitpflege (SGB XI): Version EinSTEP 3.0. Verfügbar unter: Bericht (1 & 2 Zweiseitig)

Europäische Union. (2024). Gesetz über künstliche Intelligenz. Verfügbar unter: https://artificialintelligenceact.eu/de/das-gesetz/

Fraunhofer-Gesellschaft (2023): DiADeMa. Germany Patent 30 2023 104 651.5.

Freguia, F., Danielis, M., Moreale, R., & Palese, A. (2022). Nursing minimum data sets: Findings from an umbrella review. Health Informatics Journal, 28(2), 14604582221099826. https://doi.org/10.1177/14604582221099826

Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2011). Automation bias: A systematic review of frequency, ef-fect mediators, and mitigators. Journal of the American Medical Informatics Association, 19(1), 121–127. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000089

Hennemann, Datenrecht, C.H. Beck, 2025

Höhmann, U., Weinrich, H., & Gätschenberger, G. (1996). Die Bedeutung des Pflegeplanes für die Qualitätssicherung in der Pflege (Forschungsbericht, Bd. 261). Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

Kahn, M. G., Callahan, T. J., Barnard, J., Bauck, A. E., Brown, J., Davidson, B. N., Estiri, H., Goerg, C., Holve, E., Johnson, S. G., Liaw, S.-T., Hamilton-Lopez, M., Meeker, D., Ong, T. C., Ryan, P., Shang, N., Weis-kopf, N. G., Weng, C., Zozus, M. N., & Schilling, L. (2016). A harmonized data quality assessment termi-nology and framework for the secondary use of electronic health record data. EGEMS, 4(1), 1244. https://doi.org/10.13063/2327-9214.1244

Kahneman, D., Sibony, O., & Sunstein, C. R. (2021). Noise: Was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können. Siedler Verlag.

Khera, R., Simon, M. A., & Ross, J. S. (2023). Automation bias and assistive AI: Risk of harm from AI-driven clinical decision support. JAMA, 330(23), 2255–2257. https://doi.org/10.1001/jama.2023.22557

Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung – Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, C.H. Beck, 4. Auflage 2024

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12., überarb. Aufl.). Beltz Ver-lag.

Mohammed, S., Brandner, L., Hallensleben, S., Harmouch, H., Hauschke, A., Heesen, J., Hildebrandt, S., Hirsbrunner, S. D., Keselj, J., Mahlow, P., Naumann, F., Rostalski, F., Wilken, A., & Wölke, A. (2023). Ein Glossar zur Datenqualität. VDE. Verfügbar unter:https://doi.org/10.5281/zenodo.7702426

Mueller Staub, M., & Rappold, E. (2018). Klassifikationen/Systeme - Beurteilung anhand von Studien. In: Müller Staub, M., Schalek, K., & König, P. (Hrsg.): Pflegeklassifikationen: Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegeforschung, 261–305. Hogrefe Verlag.

O’Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 1245–1251. Verfügbar unter: https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2014/09000/Standards_for_Reporting_Qualitative_Research__A.21.aspx

O’Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2025). The SRQR reporting checklist. In J. Harwood, C. Albury, J. de Beyer, M. Schlüssel & G. Collins (Hrsg.), The EQUATOR network reporting guideline platform [Internet]. The UK EQUATOR Centre. Verfügbar unter: https://resources.equator-network.org/reporting-guidelines/srqr/srqr-checklist.docx

PflBG. (2020). Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz – PflBG). Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/

Ranegger, R., & Ammenwerth, E. (2014). Nursing minimum data sets (NMDS) – eine Literaturübersicht bezüglich Zielsetzungen und Datenelementen. Pflege, 27(6), 405–425. https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000393

Rösen, E. E. (2024). Pflegedokumentation in der Altenpflege: Sachgerecht, sicher und professionell (5. Aufl.). Elsevier.

Schwabe, D., Becker, K., Seyferth, M., Klaß, A., & Schaeffter, T. (2024). The METRIC-framework for as-sessing data quality for trustworthy AI in medicine: A systematic review. NPJ Digital Medicine, 7(203), 1–30. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01196-4

Von Lewinski, Rüpke, Eckhardt, Datenschutzrecht; Verlag C.H. Beck, 3. Auflage 2025

Wietek, P. (2018): Praxisleitlinien Altenpflege. Planen, Formulieren, Dokumentieren mit ENP-Pflegediagnosen, Thieme Recom